財團法人農業科技研究院

數位平台建置及數位行銷案

建議書徵求文件

中華民國107年08月

目  錄

壹、專案概述	1

一、	專案名稱	1

二、	專案緣起及目標	1

三、	文件目的	2

四、	文件範圍	2

五、	專案期程	2

六、	主辦機關及聯絡方式	2

貳、廠商服務項目及工作需求	3

一、	農業品牌化經營數位服務平台建置	3

二、	數位平台後台設計暨管理作業	3

三、	協辦網路整合行銷宣傳活動	3

四、	資訊安全需求	3

五、	維護需求	5

參、管理需求	6

一、	專案管理	6

二、	交付項目及查核點	6

三、	審查標準	7

四、	付款方式	7

肆、建議書製作規定	8

一、	一般規定	8

二、	交付方式	8

三、	建議書內容	8

四、	建議書注意事項	9

伍、建議書評選作業	10

一、	評選方式	10

二、	建議書評選項目及配分表	11

# 壹、專案概述

## 專案名稱

數位平台建置及數位行銷案（以下簡稱「本專案」）。

## 專案緣起及目標

為促進農業年輕化、品牌化經營，並強化農民(青農)對農業政策之信賴感與認同感，本專案研擬建置「數位平台」，運用數位資源所具備的便利性、多元性、即時性、傳播性、互動性等多樣化的價值，並且整合優化現有的農業數位服務內容，讓農業的資訊、資源與知識可以被更有效的呈現、查詢與應用。此外，運用大數據的資料搜集與分析，監測農業議題重點與趨勢，即時瞭解時下民眾對於農業的關注重點。平台經營將配合網路數位行銷，以青農為目標對象，建構與青農間良好的互動交流關係，讓農業的品牌形象年輕化，創造對從農的認同感與農業政策的信賴感。

專案主要目標與工作分別說明如下：

- 建置數位服務平台：本計畫目標欲促進農業年輕、品牌化經營，並且強化與青農之互動，。

- 數位平台後台設計暨管理作業：數位平台建置包含前後台的使用設計，且必須進行平台內容、服務功能等包含軟體與硬體的管理與維運。

- 協辦網路整合行銷宣傳活動：配合實體的活動地舉行，於網路端需規劃行銷宣傳內容，也須藉由數位行銷宣傳以擴大整體效益。將由委外單位執行網路整合行銷宣傳。

## 文件目的

本「建議書徵求文件」為投標廠商撰寫「建議書」之依據，說明「建議書」應具備內容及格式。投標廠商應依本「建議書徵求文件」內容與相關規定，提出符合本專案需求之「建議書」，作為本專案評選依據；評選完畢後納入合約範圍，為本專案執行的依據。

## 文件範圍

本文件的範圍包含本專案需求項目及期程，投標廠商製作建議書相關規定、建議書應提列內容、投標廠商暨建議書的評選方式及專案執行查核規定等。

## 專案期程

本專案執行期程自決標次日起至民國107年12月14日止。

## 主辦機關及聯絡方式

本中心係本專案主辦單位，聯繫資料如下：

聯絡人：黃性男

電話：(02)2368-1718#306

電子信箱：1052035@mail.atri.org.tw

# 貳、廠商服務項目及工作需求

本專案執行項目如下：

## 農業品牌化經營數位服務平台建置：

- 平台建置資訊服務。

- 平台運營軟硬體設備暨頻寬規格說明。

- 使用者權限管理。

- 平台資訊安全策略與管理。

- 農業輿情偵測服務。

## 數位平台後台設計暨管理作業：

- 平台資料庫購置與維護。

- 平台使用介面設計及使用經驗優化。

- 系統使用服務，提供平台操作手冊及管理者權限帳密。

- 平台內容新增，包含農業議題圖卡至少24張、農業議題懶人包至少16份。

- 維運與更新「農業品牌化經營數位服務平台」。

## 協辦網路整合行銷宣傳活動：

- 指派專員負責行銷宣導操作，需可配合臨時性需求項目之應變。

- 設計整合服務：活動視覺、網路宣傳素材、宣導品…等相關設計。

- 網路直播系統佈建與直播影片後製。

- 網路宣導廣告執行，網路媒體採購。

## 資訊安全需求

期間廠商應遵守本中心相關資訊安全規定，並符合以下規範：

- 確實辦理及遵守本專案「契約書」中資訊安全之各項規定。

- 廠商須遵守本中心資訊安全管理系統（ISMS）相關作業要點。

- 任何網頁程式經修改或新增並上載使用後，應即繳交更新後之原始碼及相關程式更新文件。

- 廠商須確保所有非公開資訊均必須於帳號登入後才能進行查詢、增修、刪除。

- 使用者之帳號及密碼不可以網址列參數方式傳輸。

- 廠商須提供管理人員使用權限控管，且至少具備IP確認、登入帳號、密碼等。

- 網站須支援「安全通訊端層(Secure Sockets Layer-SSL)」的安全通訊協定，以提升使用者連線系統通訊時的資料完整性及安全性，如本中心業務需求亦可將系統切換至https模式仍能正常運作。

- 網站須防止資料隱碼(SQL Injection)、Cross Site Scripting (XSS)及OWASP之10大網頁安全漏洞攻擊，防止使用者在網址列輸入網址及帶參數方式，或以別的使用者帳號進入系統破壞、新增、修改、刪除、查詢及列印系統任何資料。廠商須運用工具進行測試，必要時本中心得要求第三方進行檢測，所需費用由廠商支付，並將測試報告納入驗收項目中(廠商測試工具需經本中心認可)。

- 廠商應提出具體之查檢方式或工具，確保於相關開發及維護之軟體系統中，無木馬程式、後門程式或任何有違害本中心資訊安全之程式碼，否則應負一切法律責任並賠償本中心損失，如為個人行為時，廠商亦應負連帶責任。

- 配合需求將資料存取動作或廠商維護資料行為以日誌檔(Log)記錄，並記錄存取之使用者、IP位置、時間及操作內容、系統異常等相關資訊，做為日後稽核及調查使用。

- 應用程式須不使用作業系統系統管理者(如root、administrator)為登入帳號即可正常運作，且作業系統之系統管理者(如root、administrator)密碼改變亦不影響其應用程式正常功能。

- 廠商必須進行適當設定，防止一般使用者因系統設定不當，藉由網頁方式瀏覽目錄，進而獲得系統檔案資訊及進行破壞。

- 應具備資料庫檔案存取管制之功能，防止非本專案之合法授權人進入系統內存取資料。

- 為確保資訊安全，當使用者登出系統時，應清除用戶端或伺服端所儲存之非必要資料（例如暫存檔或cookie）。

- 應用軟體版本之更新，需採用軟體版本控制機制，並具有版本檢查之功能。

- 應用程式除於進入頁面時進行狀態檢查外，當儲存時亦需再做一次狀態符合性之檢查，如狀態已改變應顯示提示訊息不能進行儲存作業，避免使用者同時開兩瀏覽器頁面，在某一頁面修改了資料，在另一頁面做反向的資料輸入。

- 廠商須配合本中心提出（包括口頭、電話及電子郵件）有關資訊安全之相關修正工作，並於服務時間提供可聯繫之服務電話及人員，若發生資訊安全狀況時，應於收到通知4小時內派員處理，並於雙方議定之日期內完成。

- 廠商於對外服務的系統或網站主機中，不得放置不必要之原始程式碼及備份檔。

- 網站若有上傳檔案功能，需限制上傳檔案格式，且不得為執行檔，並將上傳之目的資料夾權限設定為「不可執行」。

- 上述各項需求，廠商如建議更佳作法，經本中心書面同意採用者，得取代原條文之要求。

## 維護需求

本專案正式系統安裝完成後至專案驗收完成前，應提供下列維運服務。驗收後，提供至少一年保固服務。

- 廠商應另提供適當場所設立單一聯繫窗口，負責聯繫、處理及回覆包括平台操作諮詢服務、網頁程式維護修正、故障排除及資料庫定期調校等日常維運相關事宜。

- 服務時間：以星期一至星期五上午8時30分至下午5時30分為原則，惟本中心認定緊急情況時，則依本中心所訂時間進行，不受維護服務時間之限制，廠商不得向本中心另行收費。

- 廠商接獲本中心服務通知時，應於規定之服務時間到達本中心或指定場所進行維護服務。如經本中心通知緊急狀況，則不受維護服務時間之限制，於接獲本中心通知儘速到達本中心或指定場所進行維護服務，並於一個工作日內處理完畢，但情形特殊經本中心同意者，不在此限。

# 參、管理需求

## 專案管理

投標廠商應於「建議書」中詳細說明執行本專案之管理方式：

- 專案經驗：投標廠商需有相關專業能力及案件承包經驗，為確保專案服務品質，本案應組成專案團隊推動及協調各項履約事項，廠商須於服務建議書詳列成員名單及提供成員之學經歷、專長並具體敘明於本專案所負責的工作項目及內容。

- 工作計畫會議：為確實管控專案廠商開發進度與品質，自本專案決標日次日起10日內召開工作計畫會議，確認廠商所擬之「專案管理計畫書」內容，包含專案小組會議召開時間及專案進度報告項目；「專案管理計畫書」經核定後成為契約書附件。

- 專案小組會議：依「專案管理計畫書」規定召開，由廠商提報「專案進度」報告項目。

- 監控：為確保應用系統維護之品質，專案期間本中心得不定期派員對廠商就本案工作執行事宜進行訪查，廠商應事先備妥相關資料。

## 交付項目及查核點

本專案查核點及交付項目如下表。

查核點與主要工作項目說明表

| 查核點 | 專案階段 | 時程說明 | 階段主要工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一查核點 | 期初階段 | 107年9月15日 | 交付農業輿情偵測系統服務內容。 交付工作計畫書(書面及電子檔各1份)。 |
| 第二查核點 | 期末階段 | 107年12月7日前交付期末報告，期末審查時間由本中心另定 | 完成「農業品牌化經營數位服務平台」建置。 完成圖卡及懶人包設計，並交付設計成果檔案。 數位行銷經營與推廣成果報告 交付直播影片等相關影音檔案。 交付「農業品牌化經營數位服務平台」各項功能說明書及使用手冊。 交付期末報告書（書面及電子檔各1份）。 |
| 第三查核點 | 驗收 | 由本中心另定 | 通過期末審查並依期末審查紀錄提交期末報告書（修正版），書面及光碟各1份。 交付本案所開發之各項原始程式碼（書面及電子檔各1份）。 |

## 審查標準：

- 期初審查：

- 交付輿情偵測系統服務內容。

- 交付工作計畫書。

- 期末審查：

- 完成「農業品牌化經營數位服務平台」建置。

- 完成圖卡及懶人包設計，並交付設計成果檔案。

- 數位行銷經營與推廣成果報告。

- 交付直播影片等相關影音檔案。

- 交付「農業品牌化經營數位服務平台」各項功能說明書及使用手冊。

- 交付期末報告書。

## 付款方式

依本案契約書之相關規定辦理專案簽約與驗收二期款項之撥付事宜。

# 肆、建議書製作規定

## 一般規定

- 「建議書」封面請註明「農業品牌化經營數位服務平台建置與網路行銷」、「投標廠商(或機構)名稱」之字樣及提出日期。

- 「建議書」除封面外，需於首頁放置建議書與評分項目對照表、目錄、頁次，並於各頁下端中央加註頁碼。

- 「建議書」以A4大小之雙面紙張，中文直式橫書採word及pdf格式繕打，字體以14點為原則，裝線在左側。

- 「建議書」應檢附乙式10份（含附件）及電子檔1份。

- 廠商建議書僅供本專案審查，本院不移作他用。

- 廠商所提供之建議書，必須依照本專案建議書徵求文件之規定及需求，據實撰寫，並保證其真實性。得標廠商建議書交付後，其歸屬權屬本院所有。

- 製作費及契約簽訂前所花費之費用，由投標廠商自行負擔。

- 廠商製作建議書時，需檢附佐證資料。

- 若需額外補充或建議，得另闢章節描述。

## 交付方式

- 一律以郵寄或派員送達方式交付，並於投標期限前寄達或送達本中心（300新竹市香山區大湖路51巷1號），逾期收件者視為資格不符。

- 交付項目包括建議書及一般投標應繳付之文件。

## 建議書內容

- 目錄

- 專案概述：投標廠商對本專案內容的簡單描述。

- 廠商經驗實績

  - 公司之概況及簡要敘述。

  - 廠商實績與曾執行相關重要案件。

- 專案執行能力

- 對本專案服務範圍之熟稔程度。

- 整體系統規劃：包含本專案服務範圍、專案推動所需工作項目及內容、辦理本專案所需注意事項之評估分析等。

- 執行本案工作人員人力計畫（須籌組專案團隊辦理，並應明確區分其工作責任及作業方式）如：文字稿撰寫及美術設計人員（相關工作經驗之說明）等。

- 網站經營管理及維護營運規劃內容。

- 委託辦理內容及宣傳之預期效益。

- 經費單價表，包含委託辦理內容執行及各宣傳媒體經費配置之單價。

- 其他：說明執行本專案可能遭遇之問題及解決方式。

- 專案管理能力

- 專案開發製作時程控管：請依平台建置與網路行銷方案，說明本專案開發所需之工作項目及其工作時程，並列出其檢核資料。

- 廠商應配合青農相關政策需求，提供相關問題諮詢，如策略分析、危機處理、公關及媒體推廣規劃、網路社群參與等議題，以滾動修正平台內容。

- 維運及諮詢服務：說明維運期間之服務內容與方式(含緊急狀況應變處理能力與配合度)及諮詢服務等。

- 其他可提供之專業服務及加值服務：(無則免；若有規劃，則納入評分考量，得標後列為應執行事項；請勿列入與「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」規定不符之媒體項目)。

## 建議書注意事項

- 廠商對本專案若有其他優規且具建設性及適當之建議，得於建議書中加以敘明。

- 本專案決標前，廠商所提供與本專案有關之支出費用，均由廠商自行負擔。

- 修改及增訂：建議書於截止交付時間後，不得主動提出修改或增訂。

# 伍、建議書評選作業

## 評選方式

- 原則：本案係屬專業服務，依據政府採購法第22條第1項第9款規定採最有利標，經公開客觀評選優勝廠商辦理。本院邀集專家、學者及院內人員組成評選委員會，依採購評選委員會組織準則及審議規則辦理評選。

- 評選作業流程：

- 第一階段資格審查：由本院審查廠商之資格，資格審查合格之廠商，始能參加第二階段專業服務建議書評選。

- 第二階段專業服務建議書評選：由本院組成之評選委員會就符合第一階段資格廠商，進行評選，作業方式如下：

    - 依投標時間排序進行簡報，由投標廠商之計畫主持人提出簡報20分鐘，簡報結束委員提問題後進行10分鐘問題回答（採統問統答方式）。若投標廠商超過3家(含)以上，則簡報時間及委員提問時間修正為15分鐘及10分鐘。

    - 由評選委員依評選項目、配分及優勝廠商評定方式，選出優勝序位。

    - 各廠商得派代表最多3人參加簡報並備詢。

    - 本院僅提供投影設備，其他簡報所需器具，由廠商自備。

- 評選項目及配分：【如附表1】。

- 優勝廠商評定方式：採序位法，就各評選項目分別評分加總後換算為序位，再加總計算各委員所評定廠商之序位，投標廠商須經出席評選委員半數以上評定達70（含）分以上，方列入優勝廠商。

- 由各評選委員就評選項目及配分，填寫評選評分表一份【如附表2】。

- 交由本院作業人員(先檢視各廠商分數，是否經出席評選委員半數以上，評定達70（含）分以上)統計評選委員之評選結果排定序位，評比序位合計數最低者為序位第一名，次低者為第二名，餘依此類推【如附表3】。

- 如有2家（含）以上廠商序位相同時，以標價低者優先議價，若標價相同則以配分最高之評選項目總得分較高者取得優先議價權，得分仍相同時以抽籤決定優勝廠商順序。

- 評選結果排定名次後須經評選委員會出席過半數之決定，或由該委員會提具建議名單交由本院院長或其授權人員決定評選優勝廠商。

- 優勝廠商核定後依優勝序位辦理議價。

## 建議書評選項目及配分表

附表1

「數位平台建置及數位行銷案」勞務採購案

建議書評選項目及配分表

| 評 選 項 目 | 評 選 內 容 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 專案規劃能力 | 委託辦理內容規劃之完整性、創意及可行性。 | 30 |
| 網路操作能力 | 網路行銷規劃、宣傳策略與效益。 平台經營維運能力。 | 20 |
| 廠商履約能力 | 廠商之規模、能力、經驗及執行本案工作人員能力與專業性、配合度。 | 15 |
| 專案管理能力 | 維運服務品質與保證方案。 | 10 |
| 價格 | 經費編列合理性與完整性。 | 20 |
| 優規及簡報答詢 | 有利於本專案之附加服務及優規說明。 廠商簡報及答詢清晰。 | 5 |
| 總 分 | 100 |

附表2

財團法人農業科技研究院

「數位平台建置及數位行銷案」勞務採購案

評選委員評選評分表（序位法）

評審委員編號：                                   日期：107年 月  日

| 評審 項目 | 評審子項 | 配分 | 廠商編號及得分 | 評審意見 (優點、缺點) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 甲 | 乙 | 丙 |  |
| 專案規劃能力 | 委託辦理內容規劃之完整性、創意及可行性。 | 30 |  |  |  |  |
| 網路操作能力 | 網路行銷規劃、宣傳策略與效益。 平台經營維運能力。 | 20 |  |  |  |  |
| 廠商履約能力 | 廠商之規模、能力、經驗及執行本案工作人員能力與專業性、配合度。 | 15 |  |  |  |  |
| 專案管理能力 | 維運服務品質與保證方案。 | 10 |  |  |  |  |
| 價格 | 經費編列合理性與完整性。 | 20 |  |  |  |  |
| 優規及簡報答詢 | 有利於本專案之附加服務及優規說明。 廠商簡報及答詢清晰。 | 5 |  |  |  |  |
| 得分合計 | 100 |  |  |  |  |
| 序位 |  |  |  |  |  |
| 備註：本人知悉、並遵守「採購評選委員會委員須知」之內容。 |

評選委員簽名：

附表3

財團法人農業科技研究院

評選委員評選總表（序位法）

採購案：「數位平台建置及數位行銷案」勞務採購案         日期：107年   月  日

| 廠商編號 | 甲 | 乙 | 丙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠商名稱 評審委員 |  |  |  |
|  | 得分加總 | 序位 | 得分加總 | 序位 | 得分加總 | 序位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 廠商標價 |  |  |  |
| 總評分/平均總評分 |  |  |  |
| 序位和(序位合計) |  |  |  |
| 序位名次 |  |  |  |
| 全部評審委員 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 職業 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出席或缺席 |  |  |  |  |  |  |
| 其他記事 | 1.評選委員是否先經逐項討論後，再予評分： 2.不同委員評選結果有無明顯差異情形（如有，其情形及處置）： 3.評審小組或個別委員評選結果與工作小組初審意見有無差異情形（如有，其情形及處置）： 4.符合需要廠商標價是否合理無浪費公帑情形： 5.評選結果於簽報機關首長或其授權人員核定後方生效。 |

出席評選委員簽名：